AUDITORIA DE PROJETO

IPPI — Pipeline de Agentes de IA

Plano de Refatoração e Eficiência

07 de junho de 2026

RESUMO EXECUTIVO

Esta auditoria cobriu 100% dos arquivos de código, configuração, contexto e instrução do projeto IPPI. Foram identificados 18 problemas classificados por severidade, agrupados em 7 categorias: pipeline/arquitetura, nomenclatura, duplicações, configuração, imports, tratamento de erros e estrutura de arquivos.

| 3 Problemas CRÍTICOS | 5 Problemas ALTOS | 10 Médios / Baixos / Info |
| --- | --- | --- |

# 1. Mapa de Achados por Categoria

## 1.1 Pipeline e Arquitetura

Os problemas mais graves do projeto estão no contrato entre o Agente 0 (Decompositor) e o restante do pipeline.

| Severidade | Problema | Localização | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | Schema CSV incompatível | pipeline.py L537–540 decompositor-orientacao.md | Decompositor produz "habilidade_principal"; parse_csv() exige "habilidade". Modo --briefing nunca pode funcionar end-to-end. |
| CRÍTICO | micro_hab / operacao_secao nunca chegam ao Agente 1 | pipeline.py L367–393 | O pipeline monta o user_message do Agente 1 sem incluir os campos micro_hab_1..6 e operacao_secao_1..6 produzidos pelo Decompositor. A contribuição principal do Agente 0 é descartada silenciosamente. |
| ALTO | Retorno de run_agente3() ignorado | pipeline.py L689 | O retorno Optional[Path] não é capturado. Se o Agente 3 falhar silenciosamente, o texto_path não normalizado é passado para os agentes 4 e 5 sem qualquer aviso. |
| ALTO | run_agente4() reconstrói o path em vez de usar o recebido | pipeline.py L488–492 | texto_path é recebido como parâmetro mas ignorado; o caminho é reconstruído manualmente com capitulo_filename(). Dois pontos de manutenção para a mesma lógica. |
| MÉDIO | Dois clientes Anthropic em modo --briefing | pipeline.py L574 e L819 | Um cliente é instanciado em main() para o Agente 0 e outro dentro de run_pipeline() para os Agentes 1–5, abrindo duas conexões HTTP desnecessárias. |
| INFO | ARQUITETURA_V3.md defasado (4 agentes vs. 6 atuais) | ARQUITETURA_PIPELINE_V3.md | O documento descreve um pipeline de 4 agentes com default 1,2,4. O pipeline atual tem 6 agentes com default 1,2,3,4,5. Induz diagnóstico errado. |
| INFO | HANDOVER parcialmente aplicado | HANDOVER_REFATORACAO_PIPELINE.md | A renomeação de agente4-skill.md → agente4-skill-v2.md foi planejada mas não executada, deixando a referência em agente4-orientacao.md quebrada. |

## 1.2 Nomenclatura e Referências

| Severidade | Problema | Localização | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | agente4-skill-v2.md referenciado mas não existe | orientacoes/agente4-orientacao.md L106 | O arquivo no disco se chama agente4-skill.md. O agente falha ao tentar ler a skill e opera sem ela ou improvisa o output. |
| MÉDIO | Agente 3 tem 3 nomes diferentes | ARQUITETURA_V3.md, agente2-orientacao.md L23, agente3-orientacao.md | "Validador Técnico" vs "Verificador" vs "Normalizador de Marcação". Dificulta rastreamento em logs e comunicação. |
| BAIXO | Disciplina "Historia" sem acento no CSV | input/apostila-historia-midia/instrucoes.csv L5 | "História" (com acento) nas linhas 1–4, "Historia" (sem acento) na linha 5. Não quebra o slugify mas cria inconsistência de dados. |
| BAIXO | Branches git com typos | .git/refs/heads/ | "intrgracao-agente-0" (deveria ser integracao), "integracao-agentedecompositor" (falta hífen), "recomeco-depois-da-bagunca-do-haiku" (informal). |
| INFO | LEIAME menciona arquivos com nomes antigos | LEIAME.md | Referencia "historia-contexto-funcional.md" e "sociologia-contexto-funcional.md"; arquivos reais se chamam "historia.md" e "sociologia.md". |

## 1.3 Tratamento de Erros

| Severidade | Problema | Localização | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| CRÍTICO | RateLimitError não capturado no retry | pipeline.py L215–218 | O bloco except cobre InternalServerError, APITimeoutError e APIConnectionError mas não RateLimitError. Em produção com múltiplos capítulos, é o erro mais frequente — causará crash não controlado. |
| ALTO | Path traversal não validado em execute_tool | pipeline.py L160–173 | read_file e write_file aceitam qualquer caminho relativo à BASE_DIR. Um LLM com comportamento inesperado pode ler/escrever arquivos fora do projeto (ex: ../../.env). |
| ALTO | write_file sem try/except | pipeline.py L167–172 | Erros de permissão de disco ou disco cheio causam exceção não capturada que aborta o processo inteiro sem mensagem amigável. |
| ALTO | CSV do Agente 0 não tem schema validado antes de continuar | pipeline.py L820–825 | Apenas verifica se o arquivo existe. CSV com colunas erradas passa pelo check e só falha mais tarde em parse_csv() com mensagem obscura. |
| MÉDIO | run_agente3/4/5: retorno None não avaliado | pipeline.py L689+ | Quando run_agent() atinge max_iterations, retorna None. Agentes 1 e 2 verificam o retorno; Agentes 3, 4 e 5 não — o pipeline continua silenciosamente com arquivo anterior. |
| ALTO | Log file com encoding errado (mojibake) | pipeline.py L65 | FileHandler sem encoding= usa cp1252 no Windows. Todos os 7 logs existentes têm acentos corrompidos (ex: "ForM-gar" em vez de "Forçar"). |

## 1.4 Configuração e Dependências

| Severidade | Problema | Localização | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTO | Chave de API real no .env versionado | .env | .gitignore cobre o arquivo no HEAD atual, mas dada a história de branches ativas, há risco de exposição em commits anteriores. Recomenda-se revogar e gerar nova chave como precaução. |
| MÉDIO | requirements.txt incompatível com .venv instalado | requirements.txt L1 | requirements.txt lista anthropic==1.26.1; o .venv tem anthropic-0.106.0 (esquemas de versão diferentes). Novos deploys obterão versão diferente. |
| MÉDIO | MODEL, MAX_TOKENS, AGENTE_MAX_ITERATIONS hardcoded | pipeline.py L49–51 | Sem override via variável de ambiente ou argumento CLI. Mudanças experimentais exigem edição direta do código. |
| MÉDIO | python-slugify em requirements mas nunca usado | requirements.txt L3 pipeline.py | O pipeline define sua própria slugify(). A biblioteca está instalada mas nunca importada. Dependência morta que pode causar conflito de versões. |
| BAIXO | Tuple importado mas não usado | pipeline.py L41 | from typing import ..., Tuple — Tuple nunca aparece nas anotações de tipo. Import desnecessário. |

## 1.5 Estrutura de Arquivos e Contexto

| Severidade | Problema | Localização | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTO | Contexto disciplinar ausente para Filosofia e Geografia | contexto/disciplinas/ | O projeto suporta 4 disciplinas mas só history.md e sociologia.md existem. Um apostila de Filosofia/Geografia fará o Agente 1 falhar ao ler o contexto disciplinar. |
| MÉDIO | Outputs órfãos em apostila-historia-em2 | output/apostila-historia-em2/ | Há textos gerados sem CSV de input correspondente (input/apostila-historia-em2/ existe e está vazio). Impossível reproduzir ou re-rodar. |
| BAIXO | Arquivos .gdoc e cópias duplicadas no output | output/apostila-historia-midia/texto/ | Três versões .gdoc do mesmo capítulo (incluindo cópias "(1)" e "(2)") por sincronização inconsistente com Google Drive. Podem ser commitados acidentalmente. |
| BAIXO | Pastas input/ vazias sem propósito declarado | input/apostila-h14-teste/ input/apostila-historia-em1/ input/apostila-sociologia-em1/ | Três pastas completamente vazias poluem a estrutura e podem confundir novos colaboradores. |
| INFO | instrucoes.gsheet rastreado junto ao CSV | input/apostila-historia-midia/ | Arquivo de referência do Google Sheets não está no .gitignore. Cria ambiguidade sobre qual é o source of truth do input. |
| INFO | Nenhum teste automatizado | projeto inteiro | Pipeline que gasta 2–4 min e tokens reais por capítulo não tem tests. Funções críticas como slugify(), parse_csv(), execute_tool() não têm cobertura. |

# 2. Plano de Ação Priorizado

As ações abaixo estão ordenadas por impacto descendente. As 7 primeiras desbloqueiam o fluxo end-to-end do projeto; as demais consolidam qualidade e manutenibilidade. Esforço: Baixo = <30 min, Médio = 30 min–2h, Alto = >2h.

## Fase 1 — Desbloquear o Pipeline (Crítico)

Sem estas ações, o modo --briefing nunca funciona end-to-end.

| # | Ação | Esforço | Impacto | Arquivo(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renomear agente4-skill.md → agente4-skill-v2.md (ou atualizar a referência) | Baixo | Crítico | agente4-orientacao.md L106 / skills/agente4-skill.md |
| 2 | Alinhar schema CSV do Decompositor com parse_csv(): renomear "habilidade_principal" → "habilidade" e adicionar coluna "elementos_obrigatorios" na skill | Médio | Crítico | decompositor-orientacao.md decompositor-skill.md |
| 3 | Passar micro_hab_1..6 e operacao_secao_1..6 no user_message do Agente 1 | Médio | Crítico | pipeline.py L367–393 |
| 4 | Adicionar RateLimitError ao bloco except do retry | Baixo | Crítico | pipeline.py L215–218 |

## Fase 2 — Segurança e Robustez (Alto)

| # | Ação | Esforço | Impacto | Arquivo(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Validar path em execute_tool: assert que caminho resolvido está dentro de BASE_DIR | Baixo | Alto | pipeline.py L160–173 |
| 6 | Envolver write_file em try/except com log de erro e retorno False | Baixo | Alto | pipeline.py L167–172 |
| 7 | Validar schema do CSV do Agente 0 logo após geração (checar colunas obrigatórias) | Baixo | Alto | pipeline.py L820–825 |
| 8 | Corrigir encoding do FileHandler: adicionar encoding="utf-8" | Baixo | Alto | pipeline.py L65 |
| 9 | Revogar chave ANTHROPIC_API_KEY atual e gerar nova | Baixo | Alto | .env |
| 10 | Criar contexto/disciplinas/filosofia.md e geografia.md | Alto | Alto | contexto/disciplinas/ |

## Fase 3 — Qualidade de Código (Médio)

| # | Ação | Esforço | Impacto | Arquivo(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Capturar retorno de run_agente3() e verificar None antes de continuar | Baixo | Médio | pipeline.py L689 |
| 12 | Verificar retorno de run_agente4() e run_agente5() como nos Agentes 1 e 2 | Baixo | Médio | pipeline.py ~L700+ |
| 13 | Instanciar um único cliente Anthropic em main() e passá-lo a run_pipeline() | Baixo | Médio | pipeline.py L574, L819 |
| 14 | Simplificar run_agente4(): usar texto_path recebido em vez de reconstruir o path | Baixo | Médio | pipeline.py L488–492 |
| 15 | Expor MODEL, MAX_TOKENS e AGENTE_MAX_ITERATIONS como variáveis de ambiente | Baixo | Médio | pipeline.py L49–51 |
| 16 | Remover python-slugify do requirements.txt ou importar e usar no lugar da função custom | Baixo | Médio | requirements.txt L3 / pipeline.py L81–95 |
| 17 | Remover Tuple do import de typing | Baixo | Baixo | pipeline.py L41 |
| 18 | Atualizar requirements.txt com a versão exata do .venv (anthropic 0.106.0 ou maior) | Baixo | Médio | requirements.txt L1 |

## Fase 4 — Organização e Documentação (Baixo/Info)

| # | Ação | Esforço | Impacto | Arquivo(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Padronizar nome do Agente 3 para "Normalizador de Marcação" em todos os docs | Baixo | Baixo | ARQUITETURA_V3.md, agente2-orientacao.md |
| 20 | Atualizar LEIAME.md: nomes de arquivos de contexto e número de agentes | Baixo | Baixo | LEIAME.md |
| 21 | Marcar HANDOVER como concluído ou arquivá-lo em docs/ | Baixo | Baixo | HANDOVER_REFATORACAO_PIPELINE.md |
| 22 | Remover pastas input/ vazias ou adicionar README explicando propósito | Baixo | Baixo | input/apostila-h14-teste/ etc. |
| 23 | Adicionar *.gdoc e *(1).md a .gitignore | Baixo | Baixo | .gitignore |
| 24 | Escrever testes unitários para slugify(), parse_csv(), execute_tool(), capitulo_filename() | Alto | Médio | tests/ (novo) |

# 3. Correções Rápidas (Copy-Paste)

Trechos de código prontos para as 4 correções críticas de menor esforço.

### 3.1 — Adicionar RateLimitError ao retry (pipeline.py L215–218)

# ANTES

except (

anthropic.InternalServerError,

anthropic.APITimeoutError,

anthropic.APIConnectionError,

) as e:

# DEPOIS

except (

anthropic.InternalServerError,

anthropic.APITimeoutError,

anthropic.APIConnectionError,

anthropic.RateLimitError,         # <-- adicionar

) as e:

### 3.2 — Corrigir encoding do log (pipeline.py L65)

# ANTES

logging.FileHandler(LOG_FILE)

# DEPOIS

logging.FileHandler(LOG_FILE, encoding='utf-8')

### 3.3 — Validar path em execute_tool (pipeline.py L160–173)

def execute_tool(tool_name: str, tool_input: dict) -> str:

if tool_name == "read_file":

path = (BASE_DIR / tool_input["path"]).resolve()

# ADICIONAR: bloquear path traversal

if not str(path).startswith(str(BASE_DIR.resolve())):

return "ERRO: acesso negado a caminho fora do projeto"

...

### 3.4 — Capturar retorno do Agente 3 (pipeline.py L689)

# ANTES

run_agente3(client, texto_path, u_idx, c_idx, unidade_slug, capitulo, apostila_name)

# DEPOIS

texto_path = run_agente3(

client, texto_path, u_idx, c_idx, unidade_slug, capitulo, apostila_name

) or texto_path   # fallback para o path anterior se falhar

### 3.5 — Remover import desnecessário (pipeline.py L41)

# ANTES

from typing import Dict, List, Optional, Tuple

# DEPOIS

from typing import Dict, List, Optional

# 4. Estado Atual vs. Estado Alvo do Pipeline

Estado atual (modo --briefing): fluxo quebrado em dois pontos

| ESTADO ATUAL (quebrado) Professor → Mediador → briefing.json → Agente 0 → CSV [schema errado ✗] → parse_csv() falha em "habilidade" → Pipeline aborta | ESTADO ALVO (funcional) Professor → Mediador → briefing.json → Agente 0 → CSV [schema correto ✓] → Agente 1 [+micro_hab ✓] → Agentes 2–5 com retornos verificados ✓ |
| --- | --- |

Auditoria gerada automaticamente por análise estática de código e instrução.